黄南州黄河流域生态环境污染治理情况专项督查

问题整改情况公示表
	整改任务概述
	第二垃圾填埋场渗滤液较多，有效回喷期短，短期无法有效处置，存在环境风险隐患；填埋作业不规范，覆土不及时。

	整改责任单位
	泽库县住房和城乡建设局

	整改目标
	完成第二垃圾填埋场问题整改工作

	整改措施及成效
	一是渗滤液处置设备项目资金219万元已落实，彻底解决泽库县生活垃圾填埋场及宁秀镇生活垃圾填埋场渗滤液处置问题。目前，渗滤液处置设备项目正在招投标中，预计2024年9月底完成设备安装和运行。二是为进一步提升全县城乡生活垃圾填埋场规范化管理运行水平，引进专业第三方进行管理运行，及时消除各类环境风险隐患。全面规范和加强生活垃圾填埋场监管，垃圾场填埋区严格按照国家行业管理规范实施管理，缩小工作面，及时覆盖黄土，分层压实。使我县生活垃圾填埋场逐步走向制度化、规范化的运营管理模式。

	整改时间
	2025年9月



	社会监督联系人及电话
	泽库县生态环境保护督察工作领导小组办公室

电话：0973-8752264


备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人员担任。
